# BACKLOG PRODUIT + PLANIFICATION DES SPRINTS (SCRUM)

## Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme GeoSmart Nexus, la méthodologie Agile Scrum a été retenue afin d'organiser et de planifier les différentes fonctionnalités du projet de manière itérative et progressive.

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des besoins fonctionnels et techniques identifiés lors de l'analyse du cahier des charges. Ces besoins sont priorisés puis répartis sur plusieurs sprints afin d'assurer une réalisation progressive de la plateforme tout en garantissant une livraison continue de valeur.

## 1. BACKLOG PRODUIT (PRODUCT BACKLOG)

Présentation

Le Product Backlog regroupe l’ensemble des fonctionnalités attendues pour la plateforme GeoSmart Nexus.
Il est organisé en épopées (EPICs) et priorisé selon leur importance métier.

### EPIC 1 — Système cartographique de base

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB1 | En tant qu’utilisateur, je veux visualiser une carte interactive afin d’explorer les données géographiques | Haute | Sprint 1 |
| PB2 | En tant qu’utilisateur, je veux zoomer et naviguer sur la carte de manière fluide | Haute | Sprint 1 |
| PB3 | En tant qu’utilisateur, je veux changer le fond de carte (OSM / satellite) | Moyenne | Sprint 1 |
| PB4 | En tant que système, je veux gérer plusieurs couches cartographiques | Haute | Sprint 1 |

### EPIC 2 — Authentification et Sécurité

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB5 | En tant qu’utilisateur, je veux m’authentifier à la plateforme afin d’accéder aux fonctionnalités autorisées | Haute | Sprint 2 |
| PB6 | En tant qu’administrateur, je veux gérer les rôles et permissions des utilisateurs | Haute | Sprint 2 |
| PB7 | En tant que système, je veux sécuriser les API afin de protéger les données | Haute | Sprint 2 |
| PB8 | En tant qu’utilisateur, je veux consulter et modifier mon profil | Moyenne | Sprint 2 |

### EPIC 3 — Administration

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB9 | En tant qu’administrateur, je veux gérer les utilisateurs de la plateforme | Haute | Sprint 2 |
| PB10 | En tant qu’administrateur, je veux configurer les paramètres du système | Moyenne | Sprint 5 |
| PB11 | En tant qu’administrateur, je veux consulter les journaux d’activité (logs/audit) | Moyenne | Sprint 5 |

### EPIC 4 — Gestion des données géographiques

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB12 | En tant qu’administrateur, je veux créer des entités géographiques (agences, points d’intérêt, services) afin d’alimenter la plateforme | Haute | Sprint 2 |
| PB13 | En tant qu’administrateur, je veux modifier les entités géographiques afin de maintenir les données à jour | Haute | Sprint 2 |
| PB14 | En tant qu’administrateur, je veux supprimer des entités géographiques obsolètes | Haute | Sprint 2 |
| PB15 | En tant que système, je veux stocker les données géographiques dans une base PostGIS | Haute | Sprint 2 |
| PB16 | En tant que système, je veux organiser les données selon une hiérarchie territoriale (Pays → Région → Ville → Point) | Haute | Sprint 2 |
| PB17 | En tant qu’administrateur, je veux importer des fichiers GeoJSON afin d’intégrer rapidement des données géographiques | Haute | Sprint 2 |
| PB18 | En tant qu’administrateur, je veux importer des fichiers Shapefile afin d’exploiter des données SIG standard | Haute | Sprint 2 |
| PB19 | En tant qu’administrateur, je veux importer des fichiers KML afin d’intégrer des données provenant d’autres plateformes cartographiques | Haute | Sprint 2 |
| PB20 | En tant qu’administrateur, je veux importer des fichiers CSV géolocalisés afin d’intégrer des données tabulaires avec coordonnées | Moyenne | Sprint 2 |
| PB21 | En tant que système, je veux valider les données importées afin de garantir leur cohérence et leur qualité | Haute | Sprint 2 |

### EPIC 5 — Édition cartographique

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB22 | En tant qu’utilisateur, je veux créer des points sur la carte afin d’ajouter de nouvelles entités | Haute | Sprint 2 |
| PB23 | En tant qu’utilisateur, je veux créer des lignes sur la carte afin de représenter des routes ou trajets | Moyenne | Sprint 2 |
| PB24 | En tant qu’utilisateur, je veux créer des polygones afin de représenter des zones géographiques | Moyenne | Sprint 2 |
| PB25 | En tant qu’utilisateur, je veux modifier les géométries existantes afin de corriger les données | Haute | Sprint 2 |
| PB26 | En tant qu’utilisateur, je veux supprimer des géométries afin de maintenir la base à jour | Haute | Sprint 2 |

### EPIC 6 — Gestion des attributs et métadonnées

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB27 | En tant que système, je veux associer des attributs aux entités géographiques afin de décrire leurs caractéristiques | Haute | Sprint 3 |
| PB28 | En tant qu’utilisateur, je veux consulter les fiches descriptives des entités | Haute | Sprint 3 |
| PB29 | En tant qu’utilisateur, je veux rechercher des entités par attributs afin de filtrer les résultats | Haute | Sprint 3 |
| PB30 | En tant que système, je veux gérer les métadonnées des couches cartographiques | Moyenne | Sprint 3 |

### EPIC 7 — Recherche et navigation

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB31 | En tant qu’utilisateur, je veux rechercher une localisation par nom | Haute | Sprint 3 |
| PB32 | En tant qu’utilisateur, je veux filtrer les résultats par catégorie | Haute | Sprint 3 |
| PB33 | En tant qu’utilisateur, je veux me localiser sur la carte | Haute | Sprint 3 |
| PB34 | En tant qu’utilisateur, je veux calculer la distance entre deux points | Moyenne | Sprint 3 |
| PB35 | En tant qu’utilisateur, je veux obtenir un itinéraire entre deux points | Moyenne | Sprint 3 |

### EPIC 8 — Intelligence artificielle et fonctions intelligentes

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB36 | En tant qu’utilisateur, je veux rechercher en langage naturel | Haute | Sprint 4 |
| PB37 | En tant que système, je veux suggérer des emplacements optimaux pour de nouvelles agences | Haute | Sprint 4 |
| PB38 | En tant que système, je veux détecter les zones sous-équipées | Haute | Sprint 4 |
| PB39 | En tant que système, je veux générer des recommandations intelligentes | Moyenne | Sprint 4 |

### EPIC 9 — Reporting et analyse

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB40 | En tant qu’utilisateur, je veux consulter des tableaux de bord KPI | Haute | Sprint 5 |
| PB41 | En tant qu’utilisateur, je veux exporter des rapports PDF | Haute | Sprint 5 |
| PB42 | En tant qu’utilisateur, je veux visualiser des heatmaps | Moyenne | Sprint 5 |
| PB43 | En tant qu’utilisateur, je veux comparer différentes régions | Moyenne | Sprint 5 |

### EPIC 10 — Architecture et performance

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB44 | En tant que système, je veux une architecture scalable et modulaire | Haute | Sprint 6 |
| PB45 | En tant que système, je veux optimiser le chargement des cartes | Haute | Sprint 6 |
| PB46 | En tant que système, je veux utiliser des vector tiles (Martin) | Haute | Sprint 6 |
| PB47 | En tant que système, je veux assurer la sauvegarde et la récupération des données | Moyenne | Sprint 6 |

### EPIC 11 — POC et benchmark

| ID | User Story | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB48 | En tant que système, je veux comparer GeoServer et Martin | Haute | Sprint 6 |
| PB49 | En tant que système, je veux mesurer les performances de chargement | Haute | Sprint 6 |
| PB50 | En tant que système, je veux tester la scalabilité (50 → 10 000 entités) | Haute | Sprint 6 |
| PB51 | En tant que système, je veux analyser les performances de routage | Moyenne | Sprint 6 |

## 2. PLANIFICATION DES SPRINTS

### Sprint 1 — Système cartographique de base

#### Objectif

Mettre en place la carte interactive et les bases du système SIG.

#### Backlog associé

#### PB1, PB2, PB3, PB4

#### Tâches

- Analyse UI/UX des besoins fonctionnels

- Conception des maquettes Front Office

- Conception des maquettes Back Office

- Création de maquettes statiques

- Validation des maquettes

- Initialisation projet Angular

- Intégration MapLibre GL JS

- Affichage carte OSM

- Zoom et navigation fluide

- Gestion des couches cartographiques

#### Livrable

Carte interactive fonctionnelle + login initial

### Sprint 2 — Gestion des données géographiques & administration

#### Objectif

#### Gérer les entités géographiques et les utilisateurs.

#### Backlog associé

#### PB5 → PB15

#### Tâches

- Authentification utilisateur (base)

- Gestion des utilisateurs (admin)

- Gestion des rôles et permissions

- Sécurisation des API

- Création / modification / suppression des entités

- Stockage des données dans PostGIS

- Structuration hiérarchique des données

- Consultation et modification du profil utilisateur

#### Livrable

Système backend fonctionnel avec gestion des données et utilisateurs

### Sprint 3 — Import, édition et navigation de base

#### Objectif

Permettre l’import et la manipulation des données géographiques.

#### Backlog associé

#### PB16 → PB26

#### Tâches

- Import GeoJSON

- Import Shapefile

- Import KML

- Import CSV géolocalisés

- Validation des données importées

- Création de points / lignes / polygones

- Modification des géométries

- Suppression des géométries

- Recherche géographique simple

- Filtrage des données

#### Livrable

Module d’import et d’édition cartographique

### Sprint 4 — Recherche avancée et attributs

#### Objectif

Améliorer l’exploitation des données.

#### Backlog associé

#### PB27 → PB35

#### Tâches

- Association des attributs aux entités

- Consultation des fiches descriptives

- Recherche par attributs

- Gestion des métadonnées

- Barre de recherche

- Géolocalisation utilisateur

- Calcul de distance

- Itinéraire (OSRM)

#### Livrable

Système de recherche et navigation complet

### Sprint 5 — Intelligence artificielle + Administration système

#### Objectif

#### Ajouter des fonctions intelligentes et outils admin avancés.

#### Backlog associé

#### PB36 → PB43

#### Tâches

- Recherche en langage naturel

- Système de recommandations

- Détection zones sous-équipées

- Suggestions d’emplacements

- Tableaux de bord KPI

- Export PDF

- Heatmaps

- Analyse comparative des régions

- Paramètres système

- Logs / audit

#### Livrable

Module IA + reporting + administration avancée

### Sprint 6 — Architecture et performance

#### Objectif

#### Optimiser et valider la plateforme.

#### Backlog associé

#### PB44 → PB51

#### Tâches

- Architecture scalable et modulaire

- Optimisation chargement carte

- Vector tiles (Martin)

- Sauvegarde et récupération des données

- Comparaison GeoServer vs Martin

- Tests de charge (50 → 10 000 entités)

- Mesure des performances

- Optimisation du système

- Rédaction rapport final

#### Livrable

Étude de performance + validation technique

## Conclusion Générale

La planification du Product Backlog et des sprints permet de structurer le développement de la plateforme GeoSmart Nexus selon une approche Agile Scrum. Chaque sprint apporte une valeur progressive, depuis la mise en place de la cartographie interactive jusqu’aux fonctionnalités avancées d’analyse, d’édition et d’intelligence décisionnelle.

Cette organisation garantit une meilleure gestion de la complexité du projet, une évolution incrémentale du système et une livraison continue des fonctionnalités.